Web Application Firewall (WAF) với Machine Learning Rules

Phát triển tường lửa ứng dụng thông minh sử dụng Machine Learning

---

- Executive Summary

Đề tài này nhằm mục tiêu phát triển một hệ thống Web Application Firewall (WAF) thông minh sử dụng Machine Learning để tự động phát hiện và chặn các cuộc tấn công tinh vi vào ứng dụng web. Thay vì sử dụng các luật tĩnh, hệ thống này sẽ học từ dữ liệu thực tế để tự xây dựng luật phù hợp, tối ưu hiệu quả phát hiện tấn công mà vẫn giữ được hiệu năng ứng dụng.

Tính năng chính:
- Nhận diện pattern tấn công thông qua phân tích HTTP request
- Huấn luyện mô hình ML trên tập log request thực tế
- Tạo luật tự động (rule automation) áp dụng trên WAF (AWS WAF, ModSecurity)
- Hạn chế false positive và đánh giá hiệu năng hệ thống
- Đo lường chỉ số bảo mật, phản ứng sự cố thông minh

Lợi ích kinh doanh:
- Bảo vệ dữ liệu người dùng và uy tín ứng dụng
- Tự động hóa quy trình bảo mật
- Giảm chi phí bảo trì luật WAF thủ công
- Tăng khả năng phòng thủ trước tấn công zero-day

Chi phí thấp ban đầu, sử dụng chủ yếu dịch vụ AWS serverless và open-source. Thời gian triển khai 6 tuần.

1.1 Problem Statement

Tường lửa ứng dụng truyền thống sử dụng luật định sẵn, không theo kịp các kiểu tấn công mới. Điều này dẫn đến:
- False positive cao (chặn nhầm)
- False negative (không phát hiện được tấn công biến thể)
- Mất thời gian cập nhật luật thủ công

Người dùng cuối bị ảnh hưởng do bị chặn nhầm. DevOps gặp khó khăn khi phải liên tục tinh chỉnh luật.
Do đó, cần một WAF có khả năng tự học để nhận diện hành vi tấn công mới và điều chỉnh luật thông minh.

1.2 Solution Overview

Intelligent WAF với Machine Learning Rules - Hệ thống bảo mật web tiên tiến kết hợp AWS WAF với ML models để phát hiện và chặn các cuộc tấn công phức tạp.

Key Features:

- ML-based Anomaly Detection: Phát hiện các pattern tấn công bất thường với độ chính xác >95%

- Adaptive Rate Limiting: Điều chỉnh rate limits động dựa trên behavioral analysis

- Intelligent Geo-blocking: Geo-blocking thông minh với ML risk assessment

- Real-time Threat Intelligence: Cập nhật threat database tự động từ attack patterns

- Custom Rule Optimization: Tự động tối ưu hóa rules dựa trên performance metrics

- False Positive Minimization: Giảm false positive xuống <1% thông qua continuous learning

1.3 Business Benefits & ROI Summary

- Immediate Benefits:

  - Giảm 90% false positives: Từ 5-15% xuống <1%

  - Tăng 40% detection rate: Từ 60% lên >95% cho zero-day attacks

  - Giảm 70% manual intervention: Automated rule creation và optimization

  - Cải thiện 50% response time: Từ hours xuống minutes cho incident response

- Financial Impact:

  - Cost Savings: $500K/năm từ việc giảm downtime và manual operations

  - Revenue Protection: $2M/năm từ việc ngăn chặn data breaches

  - Operational Efficiency: $300K/năm từ automation và reduced false alarms

  - Total ROI: 280% trong 2 năm đầu

1.4 Investment Required & Timeline

- - Investment Breakdown:

  - Development Cost: $450K (16 weeks)

  - AWS Infrastructure: $45K/năm (SageMaker, WAF, monitoring)

  - Team Training: $25K

  - Maintenance: $80K/năm

  - Total Year 1: $600K

- - Implementation Timeline:

  - Phase 1: Foundation Setup (4 weeks) - AWS WAF deployment, logging pipeline, basic monitoring

  - Phase 2: ML Integration (6 weeks) - Anomaly detection model, real-time inference, automated retraining

  - Phase 3: Advanced Features (4 weeks) - Behavioral analysis, adaptive rate limiting, incident response automation

  - Phase 4: Optimization (2 weeks) - Performance tuning, security hardening

1.5 Success Metrics & Expected Outcomes

- - Technical KPIs:

- Detection Accuracy: >95% (baseline: 60%)

- False Positive Rate: <1% (baseline: 5-15%)

- Response Latency: <15ms (baseline: 50ms)

- System Availability: 99.99% uptime

- Threat Coverage: 100% OWASP Top 10

- - Business KPIs:

- Security Incidents: Giảm 85% (từ 20/tháng xuống 3/tháng)

- Mean Time to Detection: <5 minutes (baseline: 2 hours)

- Mean Time to Response: <10 minutes (baseline: 4 hours)

- Operational Cost: Giảm 60% security operations overhead

- Compliance Score: 100% regulatory compliance (PCI DSS, SOC 2)

- Expected Outcomes (12 months):

- Zero successful data breaches thông qua advanced threat detection

- $1.2M cost avoidance từ prevented security incidents

- 50% reduction trong security team workload

- Industry-leading security posture với ML-powered protection

- Scalable foundation cho future security enhancements

- Problem Statement

- 2.1 Phân tích tình hình hiện tại

- Traditional WAF Limitations

- Các hệ thống WAF hiện tại dựa vào cơ chế phát hiện theo chữ ký (signature-based detection) và luật tĩnh, không thể thích ứng với:

- Tấn công tinh vi: như khai thác zero-day, mã độc biến hình (polymorphic), hoặc tấn công do AI tạo ra.

- Bối cảnh đe doạ liên tục thay đổi: hacker đã sử dụng machine learning để vượt qua các giải pháp phòng thủ truyền thống.

- Logic ứng dụng phức tạp: các ứng dụng web hiện đại có nội dung động và API cần xử lý linh hoạt hơn.

- Lưu lượng truy cập lớn: gây khó khăn cho việc xử lý thời gian thực khi hệ thống không mở rộng tốt.

- Current Performance Metrics

  - Tỷ lệ phát hiện (Detection Rate): chỉ đạt 60–70% đối với các cuộc tấn công nâng cao.

  - Tỷ lệ false positive: dao động 5–15%, gây gián đoạn đến người dùng hợp lệ.

  - Thời gian phản hồi: mất từ 2–4 giờ để xác định và xử lý một mối đe doạ mới.

  - Công sức thủ công: 70% sự cố bảo mật cần can thiệp bằng tay.

  - Quản lý luật: hơn 40 giờ mỗi tháng để bảo trì và cập nhật rule.

- 2.2 Pain Points Identification với Quantified Impact

- 2.2.1. High False Positive Rate (5–15%)

- - Tác động:

- Mất doanh thu: ~$2.3 triệu mỗi năm do các giao dịch hợp lệ bị chặn.

- Trải nghiệm khách hàng giảm: phản ánh từ khách hàng tăng 25%

- Chi phí vận hành: ~$180.000 mỗi năm cho việc rà soát thủ công.

- 2.2.2. Missed Advanced Attacks (30–40%)

- - Tác động:

  - Nguy cơ rò rỉ dữ liệu: chi phí trung bình mỗi lần vi phạm là $4.45 triệu.

  - Vi phạm quy định: phạt từ $500.000 đến $2 triệu (GDPR, PCI DSS).

  - Mất uy tín: tỷ lệ mất khách hàng sau vi phạm là 23%.

- 2.2.3. Slow Threat Response (2–4 hours)

- - Tác động:

- Thời gian lộ diện kéo dài: thiệt hại trung bình $50.000 mỗi giờ trong lúc bị tấn công.

- Tốn tài nguyên: 3 nhân sự an ninh chuyên xử lý phản ứng thủ công.

- Gián đoạn kinh doanh: thời gian downtime tăng 15% trong các sự cố an ninh.

- 2.2.4. Manual Rule Management Overhead

- - Tác động:

  - Chi phí lao động: ~$240.000 mỗi năm để duy trì rule.

  - Sai sót con người: 20% rule sai gây ra lỗi hệ thống.

  - Khó mở rộng: không thể bắt kịp sự phát triển nhanh của các loại tấn công mới.

- 2.2.5. Limited Threat Intelligence Integration

- - Tác động:

- Bảo vệ lỗi thời: mất 48–72 giờ để cập nhật chữ ký đe doạ mới.

- Phòng thủ cô lập: thiếu khả năng liên kết với nguồn dữ liệu đe doạ toàn cầu.

- Phản ứng thụ động: luôn đi sau các mối đe doạ đang nổi lên.

| Chỉ số | Giá trị hiện tại | Tác động kinh doanh |
| --- | --- | --- |
| False Positive Rate | 5–15% | Chặn nhầm giao dịch → mất $2.3M/năm |
| Advanced Attack Detection | 60–70% | Tấn công không bị phát hiện → rò rỉ dữ liệu |
| Threat Response Time | 2–4 giờ | Thiệt hại $50K mỗi giờ nếu chưa xử lý |
| Manual Rule Effort | 40+ giờ/tháng | Tốn $240K/năm + nguy cơ lỗi con người |
| Security Incident Effort | 70% phải xử lý tay | Thiếu tự động hoá, chi phí nhân lực cao |

- Bảng 1: Key Security Metrics

| Rủi ro | Chi phí ước tính | Tần suất/Tác động |
| --- | --- | --- |
| False Positive Block | $2.3M/năm | Mất doanh thu từ giao dịch thật |
| Data Breach | $4.45M/lần | Chi phí trung bình mỗi lần bị xâm phạm |
| Compliance Violation | $500K–2M | Phạt do vi phạm GDPR, PCI DSS |
| Downtime Business | $50K/giờ | Ảnh hưởng mỗi giờ bị gián đoạn |
| Manual Review Cost | $180K–240K/năm | Chi phí nhân sự rà soát thủ công |
| Insurance Premium Rise | 50–100% | Tăng chi phí bảo hiểm nếu không cải tiến |

- Bảng 2: Ước lượng tác động tài chính

- 2.3 Stakeholders Affected và Their Concerns

- 2.3.1. Chief Information Security Officer (CISO)

- - Phí bảo hiểm an ninh mạng tăng 30% mỗi năm

- - Áp lực từ ban điều hành về việc cải thiện năng lực phòng thủ

- - Tuân thủ các tiêu chuẩn (SOC 2, ISO 27001)

- - Giới hạn ngân sách so với yêu cầu bảo mật thực tế

- 2.3.2. IT Operations Team

- - Mệt mỏi vì cảnh báo 24/7 từ các false positive

- - Quy trình quản lý rule quá phức tạp

- - Tác động đến hiệu suất ứng dụng

- - Thiếu tự động hoá trong xử lý sự cố

- 2.2.3. Development Teams

- - Chậm trễ trong triển khai ứng dụng vì chờ review an ninh

- - Rule chặn nhầm các API call hợp lệ

- - Thiếu khả năng kiểm soát chi tiết các rule bảo mật

- - Tích hợp phức tạp với pipeline CI/CD

- 2.2.4. Business Stakeholders

- - Trải nghiệm khách hàng giảm

- - Mất doanh thu từ giao dịch bị chặn nhầm

- - Mất lợi thế cạnh tranh do hạn chế bảo mật

- - Rủi ro audit ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

- 2.2.5. End Users / Customers

- - Không truy cập được dịch vụ

- - Hiệu năng ứng dụng kém

- - Tài khoản bị khoá nhầm

- - Lo ngại về quyền riêng tư và an toàn dữ liệu

- 2.4 Hệ quả nếu không giải quyết

- - Gia tăng nguy cơ ứng dụng bị tấn công thành công

- - Mất uy tín doanh nghiệp nếu rò rỉ dữ liệu người dùng

- - Mất khách hàng do trải nghiệm gián đoạn hoặc bị chặn nhầm

- 2.5 Cơ hội thị trường

- - Các dịch vụ WAF kết hợp AI/ML đang được đầu tư mạnh, với thị trường dự báo tăng trưởng trên 25% CAGR trong 5 năm tới. Doanh nghiệp sớm ứng dụng ML vào bảo vệ web sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn về cả chi phí và uy tín.

3. Solution Architecture

3.1 Kiến trúc hệ thống tổng thể

Kiến trúc hệ thống bao gồm hai dòng xử lý chính: (1) luồng bảo vệ thời gian thực và (2) luồng phân tích máy học để huấn luyện và cập nhật luật WAF.

- Luồng chính gồm:

Realtime Defense Layer: xử lý và lọc các HTTP request ngay tại Edge.

Internet → CloudFront → AWS WAF → Application Load Balancer (ALB) → ECS/Lambda

- Người dùng truy cập hệ thống qua CDN CloudFront.

- AWS WAF tại Edge (CloudFront) lọc các HTTP request.

- Các request hợp lệ tiếp tục qua ALB tới backend (chạy bằng ECS hoặc Lambda).

- Các rule tại WAF có thể là luật thủ công hoặc luật được sinh tự động từ mô hình machine learning.

Machine Learning Pipeline: ghi nhận hành vi, huấn luyện mô hình và cập nhật luật WAF.

↓
Amazon Kinesis
↓
AWS Lambda
↓
Amazon SageMaker
↓
S3

  - CloudFront và WAF ghi log các request vào Kinesis.

  - Lambda xử lý log và trích xuất đặc trưng (feature extraction).

  - SageMaker huấn luyện mô hình phát hiện tấn công.

  - Kết quả lưu lại trong S3, mô hình được lưu phiên bản.

Alert & Incident Response: phát hiện và phản ứng sự cố theo thời gian thực.

CloudWatch → SNS → Incident Response

- Mọi log và cảnh báo gửi về CloudWatch.

- SNS dùng để gửi thông báo (email, Telegram, Slack).

- Hệ thống có thể tự động phản ứng: cập nhật WAF rule, block IP, điều chỉnh threshold.

3.2 AWS Services Selection & Justification

| Thành phần | Dịch vụ AWS sử dụng | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| CDN + Entry Point | Amazon CloudFront | Phân phối nội dung nhanh + tích hợp WAF tại edge |
| Firewall | AWS WAF | Lọc request, hỗ trợ rule động và IP reputation lists |
| Load Balancer | Application Load Balancer (ALB) | Điều phối traffic đến ECS hoặc Lambda |
| Compute | AWS Lambda / ECS | Tùy quy mô: Lambda cho logic nhỏ, ECS cho container phức tạp |
| Logging & Stream | Amazon Kinesis | Thu log HTTP request real-time để phân tích |
| Preprocessing | AWS Lambda | Trích xuất đặc trưng và gửi về SageMaker |
| Machine Learning | Amazon SageMaker | Huấn luyện & triển khai mô hình ML |
| Storage | Amazon S3 | Lưu log, mô hình, output classification |
| Monitoring | Amazon CloudWatch | Giám sát toàn hệ thống, tạo alert |
| Alerting | Amazon SNS | Gửi thông báo đến Telegram/email |

3.3 Component Interactions và Data Flow

3.3.1. Realtime Request Flow:

- User gửi HTTP request → CloudFront

- AWS WAF lọc theo luật (có thể do ML sinh ra)

- Request hợp lệ đi qua ALB → ECS hoặc Lambda

3.3.2. Logging & Learning Flow:

- CloudFront/WAF stream log → Kinesis

- Lambda xử lý log, trích feature → gửi vào SageMaker endpoint

- SageMaker phân loại (benign/malicious) → ghi kết quả vào S3

- Nếu malicious: lambda tạo rule update gửi về WAF API (hoặc lưu rule staging)

3.3.3. Alert & Response Flow:

CloudWatch phát hiện sự kiện (e.g. spike, tấn công) → SNS alert

SNS gửi cảnh báo tới Telegram/email hoặc gọi Lambda phản ứng:

Tự động block IP

Tăng rate limiting

Bật geo-blocking tạm thời

3.4 Security Architecture & Compliance

- IAM Policies theo nguyên tắc Least Privilege giữa Lambda, SageMaker, S3

- Request encryption toàn bộ qua HTTPS

- S3 bucket policies chỉ cho phép access từ Lambda/SageMaker cụ thể

- Rule auditing logs lưu trên CloudWatch, giúp đáp ứng các tiêu chuẩn như:

  - SOC 2

  - ISO/IEC 27001

  - PCI DSS (cho các ứng dụng thanh toán)

3.5 Scalability & Performance Considerations

| Yếu tố | Phương án thiết kế |
| --- | --- |
| Lưu lượng cao | CloudFront + WAF tại edge, giảm tải backend |
| Trích xuất dữ liệu | Lambda auto-scale theo số lượng log |
| Huấn luyện model | SageMaker Training Jobs theo lịch hoặc trigger từ event |
| Prediction latency | Endpoint SageMaker < 1s/inference |
| Scale backend app | ALB routing đến ECS với auto-scaling hoặc Lambda |
| Tăng request spike | Kinesis buffer → phân luồng qua Lambda batching |

3.6 Integration Points với Existing Systems

- Backend App: ECS hoặc Lambda có thể tích hợp với ứng dụng sẵn có bằng API gateway.

- CI/CD pipelines: Rule update và mô hình ML có thể deploy qua CodePipeline + CodeDeploy.

- Security Dashboards: Dữ liệu log từ CloudWatch có thể push qua Kinesis Firehose → Elasticsearch để trực quan hóa.

- SIEM/Log tools: Có thể tích hợp với Splunk, Datadog, hoặc sử dụng CloudWatch Logs Insights để truy vấn tập trung.

4. Solution Architecture

4.1 Implementation Phases & Deliverables

| Giai đoạn | Mô tả | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 – Foundation Setup (4 tuần) | Cấu hình cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS cơ bản | WAF ruleset cơ bản, Kinesis stream, CloudWatch dashboard, S3 log storage, Lambda tiền xử lý log |
| Phase 2 – ML Model Development (6 tuần) | Xây dựng mô hình machine learning phát hiện tấn công | Isolation Forest / One-Class SVM, Random Forest / XGBoost, SageMaker endpoint, pipeline trích xuất đặc trưng |
| Phase 3 – Advanced Features (4 tuần) | Bổ sung tính năng thông minh nâng cao | Behavioral analytics, adaptive rate limiting, geo-block thông minh, rule generator động |
| Phase 4 – Optimization & Hardening (2 tuần) | Tối ưu hóa hệ thống và đảm bảo sẵn sàng sản xuất | Tối ưu hiệu năng, hardening, checklist sẵn sàng production, runbook cảnh báo |

4.2 Technical Requirements

| Môi trường | Dịch vụ | Cấu hình |
| --- | --- | --- |
| Prod | SageMaker Training | ml.m5.2xlarge × 2 |
|  | SageMaker Inference | ml.t3.medium × 3 |
|  | Lambda | 3008 MB / 15 phút |
|  | ECS Cluster | 4 × m5.large |
|  | ElastiCache | cache.r6g.large × 2 |
| Dev | SageMaker | ml.t3.medium |
|  | Lambda | 1024 MB |
|  | ECS | 2 × t3.medium |

4.2.1 Storage

- S3 Data Lake: 10 TB (log, mô hình, dữ liệu huấn luyện)

- RDS PostgreSQL: db.r5.xlarge, 100 GB

- DynamoDB: on-demand, ~1000 RCU/WCU

- Glacier: 50 TB lưu trữ lâu dài

4.2.2 Network / VPC

- Public subnet (cho ALB, NAT Gateway)

- Private subnet (cho ECS, Lambda, RDS)

- VPC Endpoints: S3, SageMaker, DynamoDB

- Security Groups: thiết lập tối thiểu quyền (least privilege)

4.3 Development Approach & Methodologies

4.3.1 Agile + MLOps

- Sprint 2 tuần, team gồm: 6 dev, 2 ML eng, 1 DevOps, 1 Security

- Review/demo mỗi sprint

- Pipeline MLOps:

Kinesis → S3 → SageMaker Processing → Training → Validation → Deployment

4.3.2 Code Quality

- 80% code coverage

- SonarQube, Snyk, Bandit static analysis

- Git Flow: main, develop, feature/*, release/*, hotfix/*

4.4 Testing Strategy

| Tầng | Công cụ | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Pytest, Moto | ≥90% Lambda, ≥85% model |
| Integration Test | Flow test mỗi sprint | WAF → Lambda → SageMaker |
| Performance Test | Artillery, Locust | P95 latency < 15ms, xử lý 100k req/s |
| Security Test | SAST, DAST, Pentest | Chuẩn bị cho SOC2, PCI DSS |
| Chaos Engineering | AWS FIS | Độ bền hệ thống ≥ 99.99% |

4.5 Deployment Plan & Rollback Procedures

- Chiến lược Blue/Green: rollout 20% → 50% → 80% → 100% trong 24 giờ nếu ổn định

- Tự động rollback khi:

- Error rate > 1%

- Latency p95 > 50ms

- False Positive > 2%

- Pipeline:

GitHub → CodeBuild → CodeDeploy (Staging) → Approval → CodeDeploy (Prod) → Health Check

4.6 Configuration Management

4.6.1 Hạ tầng bằng Terraform

- Modules: networking, compute, storage, monitoring, security

4.6.2 Quản lý thông số & bí mật

- SSM Parameter Store: rate limit, geo block, thresholds

- Secrets Manager: credentials, API keys, TLS certs

4.6.3 Môi trường tách biệt

Môi trường: dev, staging, prod, dr

Phát hiện sai lệch (drift) bằng AWS Config + Terraform state

4.6.4 Change Management

- Tạo JIRA ticket + đánh giá tác động

- Phê duyệt bởi stakeholder

- Deploy staging kiểm thử

- Tự động deploy production

- Xác minh sau triển khai

- Cập nhật tài liệu và runbook

5. Timeline & Milestones

5.1 Project Phases Breakdown

| Giai đoạn | Thời gian | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Phase 1: Khởi tạo & thiết lập nền tảng | Tuần 1–4 | Cấu hình AWS WAF, Kinesis, CloudWatch, Lambda log handler, kiến trúc cơ bản |
| Phase 2: Phát triển mô hình Machine Learning | Tuần 5–10 | Huấn luyện Isolation Forest, SVM, Random Forest trên dữ liệu log |
| Phase 3: Triển khai tính năng nâng cao | Tuần 11–14 | Thêm phân tích hành vi, rule generator động, geo-block thông minh |
| Phase 4: Tối ưu & kiểm thử sản xuất | Tuần 15–16 | Hardening, kiểm thử hiệu năng, triển khai staging |
| Phase 5: Triển khai production & theo dõi | Tuần 17–18 | Triển khai chính thức, theo dõi log, hiệu suất, xử lý sự cố |

5.2 Các mốc chính (Milestones) & tiêu chí thành công

| Milestone | Thời gian | Success Criteria |
| --- | --- | --- |
| ✅ WAF + Kinesis + S3 được cấu hình | Tuần 2 | Có log ghi nhận đầy đủ, Lambda kích hoạt đúng |
| ✅ Mô hình ML hoạt động trong môi trường dev | Tuần 8 | Accuracy > 85%, chạy được trên SageMaker endpoint |
| ✅ Tích hợp WAF + SageMaker inference | Tuần 11 | Có phản hồi từ inference → cập nhật rule staging |
| ✅ Kiểm thử hiệu năng đạt yêu cầu | Tuần 15 | P95 latency < 50ms, 100k req/s, <2% false positive |
| ✅ Production rollout hoàn tất | Tuần 18 | 100% traffic sử dụng mô hình, hệ thống ổn định 7 ngày liên tục |

5.3 Phụ thuộc giữa các hạng mục (Dependencies)

- SageMaker cần log mẫu từ Kinesis → phụ thuộc giai đoạn thiết lập Kinesis hoàn tất

- Rule engine ML chỉ hoạt động khi mô hình inference hoạt động ổn định → phụ thuộc giai đoạn training

- Monitoring bằng CloudWatch phải triển khai trước khi vào giai đoạn Production

5.4 Phân tích đường găng (Critical Path Analysis)

WAF Setup → Kinesis + S3 → ML Training → Endpoint Inference → Rule Integration → Production Testing → Go Live

- Nếu ML training trễ → toàn bộ luồng inference và deployment trễ

- Endpoint testing và rule deployment là khâu quyết định độ trễ tổng thể

=> Tổng thời gian dự án không thể rút ngắn dưới 18 tuần nếu không thực hiện song song

5.5 Kế hoạch phân bổ nguồn lực (Resource Allocation Plan)

| Vai trò | Số lượng | Giai đoạn tham gia |
| --- | --- | --- |
| Lập trình viên backend | 2 | Giai đoạn 1 → 4 |
| Kỹ sư ML | 2 | Giai đoạn 2 → 4 |
| DevOps Engineer | 1 | Giai đoạn 1 → 5 |
| Security Analyst | 1 | Giai đoạn 1, 4, 5 |
| Trưởng nhóm dự án | 1 | Xuyên suốt toàn dự án |
| Người kiểm thử (QA) | 1 | Giai đoạn 4–5 |

5.6 Dự phòng thời gian cho rủi ro (Buffer Time for Risks)

| Loại rủi ro | Dự phòng đề xuất |
| --- | --- |
| Lỗi mô hình ML không đạt yêu cầu | +1 tuần cho re-training |
| Sự cố hạ tầng AWS (quota, giới hạn tài khoản) | +1 tuần xử lý & mở yêu cầu |
| Delay khi xác minh staging → production | +3 ngày để review thủ công |
| Hỏng integration với WAF rule engine | +1 tuần refactor code và retry |

6. Budget Estimation

6.1 AWS Infrastructure Costs (Monthly / Annual)

Hầu hết thành phần trong kiến trúc sử dụng AWS Free Tier hoặc dịch vụ không phát sinh chi phí lớn trong quá trình thử nghiệm. Chi tiết như sau:

| Thành phần AWS | Chi phí ước tính hàng tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| AWS Lambda | $0 – $1 | Sử dụng trong giới hạn Free Tier (~1 triệu request/tháng) |
| AWS DynamoDB (on-demand) | $0 – $1 | Nếu chỉ lưu metadata đơn giản |
| Amazon CloudWatch | $0 – $1 | Log cơ bản, dashboard nhỏ |
| Amazon WAF | ~$5 | Nếu dùng WAF real (price theo rule count và request volume) |
| Amazon S3 | ~$1 – 2 | Chỉ phát sinh nếu ghi log nhiều hoặc load test |
| Amazon SageMaker (Inference endpoint) | ~$0 (stopped) / ~$10 nếu online | Dùng instance nhỏ ml.t3.medium, nhưng có thể stop khi không infer |
| Amazon Kinesis | ~$0 (Free Tier) – $1 | Dưới 1MB/s throughput trong test |

6.2 Development Costs (One-Time)

| Hạng mục | Nhân sự | Ước lượng thời gian | Chi phí (ước tính) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết lập nền tảng AWS | DevOps + Backend | 2 tuần | ~$0 nếu nội bộ |
| Phát triển ML model | ML Engineer | 4–6 tuần | ~$0 nếu nội bộ |
| Testing + Security review | QA + Security | 2 tuần | ~$0 nếu nội bộ |
| Tổng công sức | ~6–8 người | 2 tháng | Nội bộ (0 đồng ngân sách) |

6.3 Third-party Services và Licenses

| Dịch vụ | Loại | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Mã nguồn mở (scikit-learn, pandas, boto3, numpy, matplotlib) | Apache/BSD License | $0 |
| Great Expectations (data validation) | MIT License | $0 |
| SonarQube Community | Static Analysis | $0 |
| Snyk Free Tier | Security Scan | $0 |

6.4 Operational Costs (Ongoing)

| Hoạt động | Tần suất | Chi phí ước tính |
| --- | --- | --- |
| Lưu trữ log trên S3 | Hàng tháng | ~$1–2 nếu log nhiều |
| Giám sát WAF + Rule Updates | Hàng tuần | ~$1–3 (CloudWatch + WAF) |
| Đào tạo lại mô hình định kỳ | Mỗi quý | $5–10 (SageMaker training) |
| Triển khai production nhẹ | Sau 2 tháng | ~$10–20/tháng nếu duy trì |

6.5 Tính toán ROI & thời điểm hoàn vốn (Break-even Analysis)

| Lợi ích định lượng | Giá trị |
| --- | --- |
| Giảm chi phí vận hành manual security | ~$5.000–$10.000/năm |
| Giảm rủi ro vi phạm bảo mật | Tránh thiệt hại tiềm năng ~$100.000+ |
| Giảm 60–70% alert giả | Tăng năng suất đội bảo mật |
| Tăng tỷ lệ uptime → giữ chân khách hàng | Không định lượng trực tiếp, nhưng cực kỳ giá trị |

6.6 Chiến lược tối ưu chi phí (Cost Optimization Strategies)

- Sử dụng AWS Free Tier triệt để: triển khai mô hình inference dạng batch để tiết kiệm instance thời gian thực

- Dừng instance khi không sử dụng: SageMaker endpoint có thể start/stop thủ công hoặc theo lịch

- Tận dụng open-source tool: thay vì mua bản quyền

- Sử dụng S3 Intelligent-Tiering hoặc Glacier: lưu log lâu dài với chi phí thấp

- Theo dõi chi phí bằng Cost Explorer + Budgets: để cảnh báo sớm phát sinh bất thường

7. Risk Assessment

7.1 Risk Identification

7.1.1 Rủi ro kỹ thuật (Technical Risks)

- Sai mô hình học máy (ML model misclassification): mô hình đánh nhầm các request hợp lệ là tấn công → gây gián đoạn dịch vụ

- Hiệu năng thấp (Model latency): mô hình infer chậm → tăng độ trễ phản hồi → ảnh hưởng trải nghiệm người dùng

- Giới hạn số lượng rule trong AWS WAF: WAF chỉ cho phép số lượng rule nhất định mỗi account (~1.500 rule max), nếu mô hình tạo quá nhiều rule → lỗi deploy

7.1.2 Rủi ro vận hành (Operational Risks)

- Thiếu dữ liệu mẫu đủ lớn → khó huấn luyện mô hình tốt

- Sự cố AWS hạ tầng (quota exceeded, region issue, cost spike)

7.1.3 Rủi ro kinh doanh (Business Risks)

- False positive cao gây mất khách hàng

- Chậm triển khai production → trễ kế hoạch

7.2 Impact & Probability Analysis

| Rủi ro | Xác suất xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Đánh giá tổng thể |
| --- | --- | --- | --- |
| Sai mô hình (false positive cao) | Trung bình | Cao | ⚠️ Cao |
| Mô hình chậm / lag | Thấp – Trung bình | Trung bình | ⚠️ Trung bình |
| WAF vượt giới hạn rule | Thấp | Cao | ⚠️ Trung bình |
| Thiếu dữ liệu mẫu đa dạng | Thấp | Trung bình | Thấp |
| Sự cố AWS quota / lỗi hệ thống | Thấp | Cao | Trung bình |
| Trễ tiến độ deployment | Trung bình | Thấp | Trung bình |

7.3 Risk Matrix

|  | Tác động thấp | Tác động trung bình | Tác động cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xác suất cao | Trung bình | Cao | Rất cao |
| Xác suất trung | Trung bình | Trung bình | Cao |
| Xác suất thấp | Thấp | Thấp | Trung bình |

7.4 Mitigation Strategies

| Rủi ro | Giải pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Sai mô hình ML | - Chọn đặc trưng đầu vào kỹ lưỡng (feature engineering tốt) - Gắn nhãn dữ liệu đầy đủ - Kết hợp nhiều thuật toán (ensemble) để ổn định |
| Model latency cao | - Dùng mô hình nhẹ (tree-based thay vì deep learning) - Benchmark SageMaker endpoint p95 latency - Tối ưu input size và batch size |
| Giới hạn rule của WAF | - Chỉ tạo rule cho IP/mẫu tấn công có confidence cao - Sử dụng priority-based rule grouping - Xoá rule cũ ít hiệu quả theo định kỳ |
| Thiếu dữ liệu mẫu | - Tạo bộ dữ liệu mô phỏng - Kết hợp với public dataset (UNSW, CIC-IDS, ...) |
| Lỗi quota AWS | - Theo dõi qua AWS Budgets và CloudWatch Alarm - Request tăng quota sớm - Không để autoscaling vượt control |
| Trễ triển khai | - Chia nhỏ milestone rõ ràng - Có checklist kỹ lưỡng - Buffer thời gian dự phòng 2 tuần |

7.5 Contingency Plans

| Tình huống | Kế hoạch ứng phó |
| --- | --- |
| Model có tỷ lệ sai cao | Rollback về rule thủ công tạm thời, đánh giá lại training set |
| Endpoint infer bị quá tải | Tạm dừng infer real-time, chuyển sang batch processing |
| Số lượng rule vượt ngưỡng WAF | Tắt auto-rule, kiểm tra danh sách rule và xóa thủ công |
| Sự cố hạ tầng AWS | Di chuyển sang region khác nếu cần, liên hệ AWS Support |
| Không đủ dữ liệu mới để train | Duy trì mô hình cũ, bật geo/IP heuristic-based rule tạm thời |

7.6 Monitoring & Escalation Procedures

- Theo dõi qua CloudWatch: latency, số rule, số lượng request bị block

- Gửi cảnh báo bằng SNS: nếu false positive vượt 2%, latency > 100ms

- Escalation tree:

  - DevOps nhận alert → kiểm tra log

  - Nếu do mô hình → ML Engineer xử lý lại

  - Nếu do hạ tầng → liên hệ AWS Support

- Expected Outcomes

  - Success Metrics

* Kỹ thuật (Technical)

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Độ chính xác mô hình | ≥ 90% trên dữ liệu kiểm thử |
| Tỷ lệ báo động sai (False Positive) | ≤ 2% trên traffic thực tế |
| Thời gian infer | p95 latency < 50ms tại SageMaker Endpoint |
| Số lượng rule kiểm soát | ≤ 1000 rule active, không vượt quota WAF |
| Tự động hoá rule update | ≥ 90% luật sinh tự động từ mô hình |

* Kinh doanh (Business)

| Chỉ số | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Giảm chi phí vận hành bảo mật | ↓ ≥ 50% effort manual rule & incident response |
| Tăng uptime hệ thống | ≥ 99.95% uptime sau production rollout |
| Giảm thiểu thiệt hại vi phạm dữ liệu | Tránh thiệt hại ~100–500 triệu đồng/năm |
| Tăng độ hài lòng khách hàng | Giảm phàn nàn vì bị chặn nhầm request/API |

8.2 Short-term Benefits (0–6 tháng)

- Tích hợp đầy đủ hệ thống bảo vệ thời gian thực bằng AWS WAF, SageMaker, Lambda

- Áp dụng mô hình machine learning cơ bản vào việc tạo rule động

- Giảm thiểu các alert giả (false positive) và nâng cao hiệu quả phản ứng sự cố

- Cắt giảm 30–50% thời gian vận hành thủ công của đội bảo mật (Security Team)

- 8.3 Medium-term Benefits (6–18 tháng)

- Mô hình được huấn luyện sâu hơn với log thực tế → độ chính xác tăng đáng kể

- Triển khai mô hình học thích nghi (adaptive learning) để tự động cập nhật rule

- Hợp nhất dữ liệu từ các ứng dụng khác (multi-source threat detection)

- Bắt đầu chứng minh năng lực bảo mật đạt chuẩn ISO 27001 hoặc SOC 2

- 8.4 Long-term Value (18+ tháng)

- Áp dụng kiến trúc Zero Trust toàn hệ thống

- Tạo framework chung để bảo vệ API của các microservice khác

- Tái sử dụng mô hình ML này cho các lĩnh vực khác: fraud detection, user behavior monitoring

- Giảm thiểu 80–90% rủi ro mất dữ liệu do tấn công từ bên ngoài

- 8.5 User Experience Improvements

- Người dùng không còn bị “chặn nhầm” khi truy cập dịch vụ → tăng mức độ hài lòng

- Tốc độ phản hồi nhanh hơn do hệ thống xử lý truy cập thông minh

- API cho mobile/web app được bảo vệ mạnh mẽ nhưng không gây phiền phức cho người dùng hợp lệ

- Hạn chế tối đa lockout tài khoản do WAF hiểu sai hành vi

- 8.6 Strategic Capabilities Gained

- Thiết lập nền tảng ứng dụng machine learning vào lĩnh vực bảo mật nội bộ

- Tạo lợi thế cạnh tranh khi thuyết phục đối tác/doanh nghiệp lớn

- Tự động hóa bảo mật → giảm phụ thuộc vào nhân lực kỹ thuật khan hiếm

- Mở đường triển khai các giải pháp AI khác cho DevSecOps, Fraud Detection, Threat Hunting...